参与式预算项目“地质灾害治理经费”2021年第一季度信息公开情况

根据《关于做好2020年参与式预算项目总结及2021年参与式预算项目信息公开工作的通知》（顺财绩效函〔2021〕1号）要求，现将“地质灾害治理经费”2021年第二季度信息公开如下。

一、项目概况

（一）项目介绍

根据国家、省、市有关文件要求，为确保人民生命财产安全，必须采取避让搬迁或治理的方式彻底消除安全隐患，根据《广东省地质灾害防治三年行动方案（2020-2022年）》和《佛山市2020年度地质灾害防治方案》《佛山市地质灾害防治三年行动方案（2020-2022）》要求，我局制定了《顺德区地质灾害防治三年行动实施方案（2020~2022年）》，2021年计划治理20处地质灾害隐患点。我区地质灾害隐患点数量多、分布广、危害大。至目前为止，我区现存地质灾害隐患点165处，绝大部分隐患点分布在人口较密集的地区，对人民生命财产安全造成严重的威胁。我区地质灾害隐患点按照“先急后缓”，分期分批实施的原则进行治理。区国土城建和水利局制定《顺德区地质灾害治理工程资金使用管理办法》，规定地质灾害治理工程的投资由区、镇（街道）两级财政共同负担，其中区财政补助金额原则上按审定的工程概算投资总额的50%标准确定。区财政补助资金需按治理工程进度分阶段拨付，治理工程完成前期工作并正式动工建设拨付补助资金30%，工程完工验收合格后拨付40%，财务决算后拨付补助资金的余额。

（二）实施方案

我区地质灾害隐患点按照“先急后缓”，分期分批实施的原则进行治理，根据《顺德区地质灾害治理工程资金使用管理办法》支付补助款，其中：

1.支付已开工项目2021年必须支付的区级财政补助资金约757.5万元。支付项目为待竣工验收支付第二阶段经费（40%）项目6个共计456.5万元，2021年决算的工程6个支付第三阶段经费项目共计301万；

2.支付2021年开工项目的区级财政补助资金约1581万元。按照《顺德区地质灾害治理工程资金使用管理办法》，工程进行开工治理区财政就支付区级财政补助资金30%，待竣工验收支付第二阶段经费（40%），21个2021年开工项目区级财政补助资金为1581万。

（三）经费预算

2021年，我局已通过区财政局审批获得“地质灾害治理经费”1300万元。

二、项目实施情况

（一）组织领导与宣传发动。地质灾害治理经费项目开展工作由市自然资源局顺德分局领导统筹指挥，地质矿产和测绘管理科为主承办科室，各镇（街道）国土城建和水利局配合，通过明确工作职责，保证项目开展有组织、有序开展。在“地质灾害治理经费”实施前，我局配合区政府在顺德城市网开展了参与式预算网上评议活动，向社会大力宣传地质灾害治理经费项目及有关经费的预计使用情况。

（二）资金使用进度。2021年第二季度，共使用经费95万元，经费使用进度为7%。

（三）项目进展和成效

组织地质灾害治理建设单位开展节后复工复产安全生产检查，推进治理计划。

三、下一阶段工作安排

根据相关的文件要求推进我区地质灾害治理工作，指导相关项目实施单位依法依规推进项目建设。

项目联系人：姜  文

项目负责人：区剑萍

监督电话：0757-22837070