#### 2023年“佛山新城公办小学工程”参与式预算三季度实施情况

根据区财政局的工作安排，我单位“佛山新城公办小学”项目纳入2023年参与式预算项目，根据2023年三季度的工作实际，现将项目建设工程开展情况报告如下：

#### 一、项目概况

“佛山新城公办小学“为顺德区重点建设项目，项目总投资53946万元。本工程分为两期建设，一期为基坑支护工程，已完成施工；二期为主体工程建设，项目规划总用地约58970.6平方米，总建筑面积约81538平方米，主要建设内容包括教学楼、综合楼、报告厅、食堂宿舍楼及室外运动场地等，预计新增学位 3240 个。

#### 二、2023年三季度项目进度情况

低、中、高年级教学楼主体结构施工完成70%，报告厅、食堂宿舍楼主体结构完成40%。

#### 三、2023年三季度项目资金使用情况

本年度佛山新城公办小学上级批复资金9660万元，已支付项目建设工程款7892万元，资金使用进度81.69%。

#### 四、下一步工作计划

进一步落实佛山新城公办小学工程施工进度，确保在工期内完成项目施工；加强施工过程安全及质量监督管控，确保工程安全质量满足要求；严格遵守相关财经纪律，细化落实工程资金使用情况；有序推进后续各配套专业单位招标进场。

佛山市顺德区代建项目中心

2023年9月30日