创建食品安全示范农贸市场扶持资金参与式预算项目

2023年上半年执行情况信息公开

创建食品安全示范农贸市场扶持资金项目2023年上半年实施的详细情况：

一、组织领导

区委、区政府高度重视农贸市场升级改造这项民生工程，区领导多次到现场调研指导并给予工作支持，引领升级改造工作上台阶。我区成立了农贸市场升级改造工作专班，形成分管区领导靠前指挥，市场监管部门统筹推进，相关职能部门共同参与的工作机制。2月份区专班召开农贸市场升级改造冲刺动员会，与十个镇街相关负责人研究分析困难和问题，部署今年升级改造工作。

二、宣传发动

一是大力发动市场方参与。十个镇街道先后召开工作会议，向各村居和市场开办方宣贯农贸市场升级改造的安排，督促村居和市场开办方尽快投入资源开展市场改造。今年以来进入实质性改造阶段的市场新增加40个。二是及时宣传工作成效。今年区市场监管牵头推进农贸市场升级改造这项区政府民生实事，7月初提前完成全年51个农贸市场升级改造的目标任务。区政府网站、顺德电视台午间新闻、“佛山+”APP、顺德城市网等渠道广为报道，营造了浓厚的氛围。

三、工作的具体开展情况

一是加强标准引领。前期出台了《农贸市场升级改造规范化实施指南》，并总结、推广“旧改重建”、“翻新优化”、“提级升档”等多种升级改造模式，为其他市场提供工作经验。二是强化监管执法。每月组织多个执法部门对重点市场进行联合检查，严肃查处市场内违法违规行为；约谈市场开办方指明整改要求并跟踪落实。三是定期评比通报。建立农贸市场“红黑榜”制度，每季度评选出“优秀”和“落后”农贸市场名单并向社会公布，引导消费者“用脚投票”。四是加强长效治理。编制《农贸市场溯源码制作流程》，农贸市场每天上传重点品种溯源信息；推行计量器具“四统一”管理模式，52个市场统一配置计量器具3036台，基本解决长期困扰消费者的“短斤缺两”问题。五是组织现场评审。落实《顺德区农贸市场升级改造奖励办法》的部署，委托第三方技术机构按照顺德区农贸市场升级改造相关标准对提出申请的63个市场进行现场评审，根据现场评审结果确定农贸市场升级改造奖励名单和金额。

目前正在开展现场评审，尚未支出今年的创建食品安全示范农贸市场扶持资金。

四、项目实施的阶段性成果

目前全区在营169个农贸市场，已有162个完成改造，达到硬件设备完善、档位布局科学、购物体验增强、食品安全提升四方面目标，另有5个市场进入实质性改造阶段、1个市场达成改造意向，另有1家因村改需搬迁重建。

完成改造市场中的51个为今年区政府民生实事任务目标，面貌焕然一新，档位科学布局，购物环境舒适，干净整洁，熟食档“三防”设施完善，活禽档“三分离”更好防控禽流感，无障碍通道、无障碍卫生间、休息区以及母婴室等人性化设施让群众更便利；每天开展食品检测，设置公平秤、消费维权服务站，让购物更放心。

- 下阶段工作安排

督促第三方技术机构按时完成现场评审，根据现场评审结果确定农贸市场升级改造奖励名单，通过佛山扶持通平台向相关市场方发放奖励资金。